|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 29. 10. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE** Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 02.10.2023 podľa harmonogramu prác. Predbežný harmonogram prác na obdobie 02.10.2023 – 15.10.2023  1. lepenie obkladov a dlažieb
2. kladenie podlahových krytín
3. príprava podkladov pre vonkajšie spevnené plochy
4. kompletizovanie vnútorných rozvodov
5. montáž sadrokartónových konštrukcií
6. nasypanie strešného substrátu na vegetačné strechy
7. napojenie splaškovej a dažďovej kanalizácie na kanalizačnú sieť
8. montáž zámočníckych výrobkov

  S pozdravom  |

V Bratislave. dňa 29.09.2023 Podpis: