|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dátum | Naša značka | Vybavuje | Priamy telefón |
| 29. 10. 2023 |  | Tomáš Hlavna | + 421 905615982 |

|  |
| --- |
| Vec: **“Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ“ – OZNÁMENIE**    Oznamujeme Vám, že práce na projekte ” Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba objektu jedálne pri ZŠ s MŠ Cádrova – rozšírenie kapacít tried ZŠ ”, budú prebiehať od 02.10.2023 podľa harmonogramu prác.    Predbežný harmonogram prác na obdobie 02.10.2023 – 15.10.2023     1. lepenie obkladov a dlažieb 2. kladenie podlahových krytín 3. príprava podkladov pre vonkajšie spevnené plochy 4. kompletizovanie vnútorných rozvodov 5. montáž sadrokartónových konštrukcií 6. nasypanie strešného substrátu na vegetačné strechy 7. napojenie splaškovej a dažďovej kanalizácie na kanalizačnú sieť 8. montáž zámočníckych výrobkov       S pozdravom |

V Bratislave. dňa 29.09.2023 Podpis: